

**Date :** **28 Mars 2023**

**Lieu :** **Salle i7 département d’informatique de la Fstg**

**Heure :** **10h00 à 11h00**

**LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS:**

* ***KHOUDRAJI Ouiam***
* ***EL ANSARI Amina***
* ***EL MOUMNAOUI Kaoutar***
* ***ELORF Lahcen***

**ORDRE DU JOUR :**

Les représentants de l’entreprise "Secure Step" ont organisé une réunion pour discuter les points suivants:

* **Bilan du sprint précédent.**
* **Déterminer les objectifs du prochain sprint ainsi que les tâches (Users Stories) qui doivent être accomplies.**

1. **Bilan du sprint précédent :**

Les membres de (**Secure Step**) ont effectué un Bilan du sprint précédent. ils ont examiné les divers problèmes survenus lors du sprint précédent, tels que des problèmes techniques et organisationnels, et ont cherché à trouver des solutions pour améliorer la situation. De plus, ils ont discuté de l'état d'avancement du projet. Les remarques suivantes sont celles avec lesquelles nous sortons :

* **les divers problèmes survenus lors du sprint précédent sont : 'intégration des articles en 3D sur le site web, background 3D, etc.**
* **Essayons de trouver des solutions à ses problèmes dès que possible.**

1. **Déterminer les objectifs du prochain sprint ainsi que les tâches (Users Stories) qui doivent être accomplies :**

Lors de leur réunion, les membres de (**Secure Step**) ont échangé sur l'objectif à atteindre lors du prochain sprint ainsi que sur les tâches à réaliser pour y parvenir.

Les remarques suivantes sont celles avec lesquelles nous sortons :

* **Avoir une première version d'un site web (Home-page, background 3D).**
* **les tâches à effectuer lors du prochain sprint sont :**
  + *Intégration de l'article 3D dans le site web (****code****).*
  + *Mouvement de l'article 3D (****Blender****).*
  + *Les paroles de l'article 3D (****code****).*
  + *Home-page (****code****).*